**АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БУЗОВЬЯЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**От 02 декабря 2019 года№62/1**

О внесении изменений в постановление администрации сельского поселения Бузовьязовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Бузовьязовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2018-2024 годы» от 24.11.2017 года №39

В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания граждан и исполнения постановления Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13 февраля 2019 года "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Республики Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на поддержку муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды" и Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 13 февраля 2019 года "О реализации проектов по комплексному благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Республики Башкортостан «Башкирский дворик»", руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация сельского поселения Бузовьязовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды сельского поселения Бузовьяовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2018-2024 годы» (Приложение 1).

2. Утвердить в новой редакции муниципальную программу «Формирование современной городской среды сельского поселения Бузовьязовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2018-2024 годы» (Приложение 1).

3. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте Администрации сельского поселения Бузовьязовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и обнародовать на информационном стенде Совета сельского поселения Бузовьязовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, расположенном в здании Администрации сельского поселения Бузовьязовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава сельского поселения

Бузовьязовский сельсовет

муниципального района

Кармаскалинский район

Республики Башкортостан М.Р.Мазитов

Приложение 1

к постановлению Администрации

сельского поселения Бузовьязовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район

Республики Башкортостан

от 02 декабря 2019 года№62/1

Муниципальная программа

«Формирование современной городской среды сельского поселения Бузовьязовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район

Республики Башкортостан

на 2018-2024 годы»

**ПАСПОРТ**

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В сельском поселении Бузовьязовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район НА 2018-2024 ГОДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной Программы | «Формирование современной городской среды в сельском поселении Бузовьязовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район на 2018-2024 годы» (далее Программа) |
| Ответственный исполнитель | Администрация сельского поселения Бузовьязовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы:  - повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования Партизанского городского округа.  Задачи Программы:  - улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования, восстановление (устройство) покрытия парковых зон отдыха, скверов, зон массового отдыха граждан, прилегающих территорий к памятникам истории и культуры, городской площади, установка скамеек, урн для мусора, детских и спортивных площадок, устройство цветочных клумб и вазонов, посадка деревьев и кустарников. |
| Структура муниципальной Программы | Программа состоит из следующих подпрограмм и включенных в них основных мероприятий:  2. Благоустройство общественных территорий сельского поселения Бузовьязовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан:  2.1. Ремонт территорий общественного пользования;  2.2. Проектирование и проверка проектно-сметной документации. |
| Целевые индикаторы Программы и их значения | - количество и площадь благоустроенных наиболее посещаемых территорий общественного пользования 3 ед./300 кв.м.;  - доля благоустроенных наиболее посещаемых территорий общественного пользования территорий от общего количества, наиболее посещаемых территорий общественного пользования, нуждающихся в благоустройстве в 2018-2024 гг.-100%;  - охват населения наиболее посещаемыми территориями общественного пользования (доля населения, пользующегося благоустроенными наиболее посещаемыми благоустроенными территориями от общей численности населения) сельского поселения Бузовьязовский сельсовет Республики Башкортостан- 75%. |
| Сроки реализации Программы | Реализация Программы – 2018-2024 годы. |
| Характеристика программных мероприятий | Благоустройство общественных территорий: ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров, пешеходных дорожек, ремонт уличного освещения, устройство цветочных клумб и вазонов; ремонт ограждений; установка детских и спортивно-игровых площадок; скамеек; урн для мусора. |
| Объемы и источники финансирования  Программы | Общий объем финансирования мероприятий **Программы на 2018 год**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс.рублей в том числе:  - федеральный бюджет - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей;  - бюджет РБ –\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей;  - местный бюджет - 0 тыс. рублей;  - внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.  **на 2019 год:** 1618, 0 тыс.рублей в том числе:  - федеральный бюджет - 1506,4 тыс. рублей;  - бюджет РБ –30,7 тыс. рублей;  - местный бюджет – 80,9 тыс. рублей;  - внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.  **на 2020 год**: 2429,3 тыс.рублей в том числе:  - федеральный бюджет - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей;  - бюджет РБ –\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей;  - местный бюджет - 0 тыс. рублей;  - внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.  **на 2021 год**: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс.рублей в том числе:  - федеральный бюджет - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей;  - бюджет РБ –\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей;  - местный бюджет - 0 тыс. рублей;  - внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.  **на 2022 год:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс.рублей в том числе:  - федеральный бюджет - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей;  - бюджет РБ –\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей;  - местный бюджет - 0 тыс. рублей;  - внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.  **на 2023 год:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс.рублей в том числе:  - федеральный бюджет - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей;  - бюджет РБ –\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей;  - местный бюджет - 0 тыс. рублей;  - внебюджетные источники – 0 тыс. рублей.  **на 2024 год:** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс.рублей в том числе:  - федеральный бюджет - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей;  - бюджет РБ –\_\_\_\_\_\_\_\_\_тыс. рублей;  - местный бюджет - 0 тыс. рублей;  - внебюджетные источники – 0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - увеличение количества благоустроенных наиболее посещаемых территорий общественного пользования от общего количества, наиболее посещаемых территорий общественного пользования –300 кв. м;  - увеличение охвата населения наиболее посещаемыми территориями общественного пользования (доля населения, пользующегося благоустроенными наиболее посещаемыми благоустроенными территориями от общей численности населения) - 75%. |
| Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Освоение выделенных бюджетных средств в полном объеме при 100% выполнении плановых мероприятий Программы. |

**1. Характеристика текущего состояния благоустройства территории села Бузовьязы , основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации Программы**

Формирование комфортной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на создание условий для обеспечения благоприятных, безопасных и доступных условий проживания населения в муниципальных образованиях.

Городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству дворовых территорий и наиболее посещаемых общественных пространств (устройство детских и спортивных площадок, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Решение актуальных задач требует комплексного, системного подхода, и переход к программно-целевым методам бюджетного планирования, разработке муниципальных программы, содержащих мероприятия по благоустройству территорий. Основные принципы формирования программ формирование комфортной городской среды:

- Общественное участие. Общественная комиссия, созданная Администрацией сельского поселения Бузовьязовский сельсовет, контролирует реализацию настоящей программы, согласует отчеты, принимает работы. В состав общественной комиссии включаются представители политических и общественных партий и движений. Согласно данного принципа осуществляются обязательное общественное обсуждение, утверждение настоящей муниципальной программы, концепций и дизайн-проектов объектов благоустройства, так же проводятся обсуждение проекта правил благоустройства. В рамках данного принципа обеспечиваются свободное право граждан на подачу предложений по объектам для включения в программу, подробное информирование обо всех этапах реализации программы.

- Системный подход. Формирование муниципальных программ на 2018-2024 годы осуществляется на территории всех муниципальных образований с численностью населения более 1000 человек. В целях реализации принципа системности подхода в рамках формирования и реализации программы осуществляется инвентаризация объектов (земельных участков) частной собственности, общественных и дворовых территорий, формирование графика проведение благоустройства дворовых территорий, общественных пространств и объектов (земельных участков) частной собственности.

- Создание общественного пространства. На основании инвентаризации общественных пространств и по выбору жителей осуществляется формирование плана (графика) благоустройства до 2024 неблагоустроенных общественных зон.

- Закрепление ответственности за содержанием благоустроенной территории.

- При проведении работ по благоустройству дворовых территорий организуются и проводятся мероприятия для жителей, включая их непосредственное участие (посадка деревьев, участие в субботниках и т.д.). Вместе с тем, содержание благоустроенных дворовых территорий и объектов благоустройства на них, согласно условий реализации программы, закрепляются за жильцами многоквартирных домов, территории которых были благоустроены.

- Применение лучших практик благоустройства. В рамках реализации настоящей программы создаются условия для привлечения молодых архитекторов, студентов ВУЗов к разработке дизайн-проектов благоустройства дворов и общественных пространств соответствующего функционального назначения.

В последнее время на территории села Бузовьязы большое внимание уделяется вопросам благоустройства. Так помимо осуществления регулярных работ по содержанию и ремонту дорог общего пользования, территорий общего пользования, с 2017г. были выполнены следующие виды работ:

- устройство тротуара

-покупка силовых тренажеров

Формирование современной городской среды — это комплекс мероприятий, направленных на повышение качества городской среды, создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и доступных условий проживания населения в селе Бузовьязы

Современная городская среда должна соответствовать санитарным и гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя проведение работ по благоустройству наиболее посещаемых общественных территорий (устройство детских и спортивных площадок, парков, зон отдыха, парковок и автостоянок, набережных, озеленение территорий, устройство наружного освещения).

Основными проблемами в области благоустройства наиболее посещаемых общественных территорий села Бузовьязы являются:

- недостаточное количество детских и спортивных площадок, зон отдыха, площадок для свободного выгула собак;

- недостаточное количество автостоянок и мест парковки транспортных средств на общественных территориях;

- недостаточное количество малых архитектурных форм на общественных территориях;

- недостаточное озеленение или отсутствие общей концепции озеленения общественных территорий, увязанной с остальными элементами благоустройства;

- недостаточное освещение отдельных общественных территорий.

Кроме того, территория села требует проведения большого объема работ по приспособлению ее к условиям доступности для инвалидов всех категорий и маломобильных групп населения.

Для определения конкретного перечня объектов благоустройства проведен анализ текущего состояния территории села Бузовьязы с инвентаризацией объектов благоустройства и составлением паспортов благоустройства общественных территорий и объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В результате реализации мероприятий Программы ожидается:

- повышение уровня комфортности проживания населения;

- улучшение организации досуга всех возрастных групп населения;

- улучшение экологических, санитарных, функциональных и эстетических качеств городской среды;

-привлечение общественности и населения к решению задач благоустройства городских территорий;

- воспитание бережного отношения и создание условий для расширения инициативы жителей в сфере благоустройства, а также развитие их творческого потенциала;

- поиск и привлечение внебюджетных источников к решению задач благоустройства.

**2. Цели, задачи и мероприятия Программы**

Цель реализации настоящей Программы:

– повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства наиболее посещаемых территорий общественного пользования.

Задачи Программы:

– улучшение состояния благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования села Бузовьязы : восстановления (устройство) покрытия парковых зон отдыха, скверов, зон массового отдыха граждан, центральной площади села, установка скамеек, урн для мусора, детских и спортивных площадок, устройство цветочных клумб и вазонов, посадка деревьев и кустарников.

**3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Реализация Программы предусмотрена в период с 2018 года по 2024 год с выделением ежегодных этапов.

**4. Целевые индикаторы и показатели Программы**

Реализация мероприятий Программы приведет к повышению уровня благоустроенности наиболее посещаемых муниципальных территорий общественного пользования населением села Бузовьязы

Сведения о показателях (индикаторах) Программы указаны в Приложении 1 Программы.

**5. Объем средств, необходимых на реализацию Программы**

Объем финансовых ресурсов Программы на **2019 год** в целом составляет 1618.0 тыс. рублей. Финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета 1506,4 тыс. рублей, бюджета Республики Башкортостан 30,7 тыс. рублей и определяется соглашением между Администрацией сельского поселения Бузовьязовский сельсовет Республики Башкортостан. Информация об объемах финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов содержится в приложении № 2 к настоящей Программе.

Объем средств, направленных на благоустройство общественных территорий составляет 1618,0 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 1506,4 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 30,7 тыс. рублей;

- местный бюджет 80,9 тыс. рублей;

- внебюджетные источники 0 тыс. рублей.

На **2019 год** –1618,0 тыс. рублей, в том числе:

- федеральный бюджет 1506,4 тыс. рублей;

- бюджет Республики Башкортостан 30,7 тыс. рублей;

- местный бюджет 80,9 тыс. рублей;

- внебюджетные источники 0 тыс. рублей.

На **2020 год** –2429,3 тыс. рублей, в том числе:

**6. Перечень мероприятий Программы**

Основу Программы составляет ремонт и благоустройство мест массового пребывания населения.

Мероприятия по благоустройству общественных территорий формируются с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Перечень основных мероприятий Программы представлен в приложении № 3 к настоящей Программе.

**7. Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами Администрации сельского поселения Бузовьязовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан. Разработчиком и исполнителем Программы является Администрация сельского поселения Бузовьязовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.

Исполнитель Программы осуществляет:

- прием заявок на участие в отборе общественных территорий;

- представляет заявки общественной комиссии, созданной постановлением Администрации сельского поселения Бузовьязовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.

Адресный перечень общественных территорий включаются в Программу по результатам общественного обсуждения.

Исполнитель Программы несет ответственность за качественное и своевременное их выполнение, целевое и рационально использование средств, предусмотренных Программой, своевременное информирование о реализации Программы.

Исполнитель Программы организует выполнение программных мероприятий путем заключения соответствующих муниципальных контрактов с подрядными организациями и осуществляет контроль за надлежащим исполнением подрядчиками обязательств по муниципальным контрактам. Отбор подрядных организаций осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственный и муниципальных нужд». Экономия средств от проведенных аукционных процедур направляется на дополнительный объем работ и (или) на благоустройство объектов последующих периодов. По мере необходимости действующая Муниципальная Программа актуализируется.

Основной адресный перечень по благоустройству общественных территорий муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении Бузовьязовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2018-2024 годы» указан в Приложении № 4.

**8. Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными**

**лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства**

**наиболее посещаемой общественной территории**

Порядок разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории осуществляется в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства территории общего пользования сельского поселения Бузовьязовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан, в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении Бузовьязовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2018-2024 годы», утвержденным постановлением Администрации сельского поселения Бузовьязовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан от24.11.2017 года№39.

**9. Оценка социально-экономической**

**эффективности реализации Программы**

Реализация запланированных мероприятий позволит удовлетворить большую часть обращений граждан о неудовлетворительном техническом состоянии мест массового пребывания населения, что положительно отразится и на повышении качества жизни в целом.

Оценка эффективности муниципальной программы проводится Администрацией сельского поселения Бузовьязовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан и осуществляется в целях оценки планируемого вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие сельского поселения Бузовьязовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.

Администрация сельского поселения Бузовьязовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан осуществляет мониторинг ситуации и анализ эффективности выполняемой работы.

В рамках реализации муниципальной программы планируется:

провести благоустройство общественных территорий.

Индикатором эффективности реализации программы следует считать:

повышение социальной и экономической привлекательности сельского поселения Бузовьязовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан.

**10. Ожидаемый социально-экономический эффект и**

**критерии оценки выполнения Программы**

Ожидаемый социально-экономический эффект:

прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства муниципального образования, улучшение санитарного содержания территорий.

В результате реализации Программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования.

Будет скоординирована деятельность предприятий, обеспечивающих благоустройство населенного пункта и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения организаций, заинтересованных лиц к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования.

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселка;

- совершенствование эстетического состояния территории муниципального образования.

Управляющий делами Ф.Т.Сулейманова

Приложение № 1

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Бузовьязовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2018-2024 годы» от 02.12.2019 №62/1

Сведения

о целевых индикаторах и показателях муниципальной программы «Формирование современной городской среды в сельском поселении Бузовьязовский сельсовет Республики Башкортостан на 2018-2024 годы» и их значениях.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора и показателя программы | Единица измерения | Значение целевого индикатора и показателя программы |
| 2018 год[[1]](#footnote-1) |
| 1 | Количество благоустроенных дворовых территорий | ед. | 0 |
| 2 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий | Проценты | 0 |
| 3 | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования) | Проценты | 0 |
| 4 | Количество благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | ед. | 1 |
| 5 | Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования | Га | 0,9 |
| 6 | Доля площади благоустроенных муниципальных территорий общего пользования от общего количества общественных территорий | Проценты | 30 |
| 7 | Доля финансового участия в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц | Проценты | 0 |

Приложение № 2

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Бузовьязовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2018-2024 годы»

от 02 декабря 2019 года№62/1

ПЛАН

реализации и финансовое обеспечение муниципальной

программы СП Бузовьязовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан

«Формирование современной городской среды в сельском поселении Бузовьязовский1 сельсовет

МР Кармаскалинский район Республики Башкортостан 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Наименование муниципальной программы (подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Источник финансирования муниципальной программы | Расходы по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей (с одним десятичным знаком после запятой) | | | | | | | | | Срок реализации мероприятия | Целевой индикатор и показатель муниципальной программы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие) | Целевой индикатор и показатель подпрограммы, для достижения которого реализуется мероприятие (основное мероприятие) | Непосредственный результат реализации мероприятия, единица измерения | Значение непосредственного результата реализации мероприятия (по годам) |
| Всего | 2018 | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 1 | Благоустройство территорий общего пользования: «Парк Бузовьязы» | СП Бузовьязовский сельсовет | Итого, в том числе: | 4047,3 | | 0 | 1618,0 | 2429,3 | 2429,3 | 2429,3 | 2429,3 |  |  |  |  | X | X |
| бюджет Республики Башкортостан | 30,7 | | 0 | 30,7 | 46 | 46 | 46 | 46 |  |
| федеральный бюджет | 1506,4 | | 0 | 1506,4 | 2259,3 | 2259,3 | 2259,3 | 2259,3 |  |
| местный бюджет | 80,9 | | 0 | 80,9 | 124 | 124 | 124 | 124 |  |

Список использованных сокращений:

МР и ГО РБ - муниципальные районы и городские округа Республики Башкортостан

Приложение № 3

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории СП Бузовьязовский сельсовет МР Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2018-2024 годы» от 02 декабря 2019 года №62/1

**ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ СП БУЗОВЬЯЗОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МР КАРМАСКАЛИНСКИЙ РАЙОН РБ» на 2018-2024 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципальной программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | | Перечень работ | Ожидаемый непосредственный результат(краткое описание) |
| Дата начала реализации | Дата окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | «Формирование современной городской среды в МР Кармаскалинский район Республике Башкортостан» на 2018-2024г.  **Благоустройство Парка Бузовьязы ( 1 этап)** | СП Бузовьязовский сельсовет | 2019 г. | 2019г. | 1.Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров с тротуарными бордюрами,  2.приобретение и установка малых архитектурных форм,  3.установка воркаута  (Работы планируется завершить в несколько этапов) | Благоустройство территорий общественного пользования |
| 2 | «Формирование современной городской среды в МР Кармаскалинский район Республике Башкортостан» на 2018-2024г.  **Благоустройство Парка Бузовьязы ( 2 этап)** | СП Бузовьязовский сельсовет | 2020г. | 2020г. | Полный перечень работ (подлежит уточнению в период реализации Программы) | Благоустройство территорий общественного пользования |
| 3 | «Формирование современной городской среды в МР Кармаскалинский район Республике Башкортостан» на 2018-2024г. **Благоустройство Парка Бузовьязы(3 этап)** | СП Бузовьязовский сельсовет | 2021г. | 2021г. | Полный перечень работ (подлежит уточнению в период реализации Программы) | Благоустройство территорий общественного пользования |
| 4 | «Формирование современной городской среды в МР Кармаскалинский район Республике Башкортостан» на 2018-2024г. **Благоустройство Парка Бузовьязы(4 этап)** | СП Бузовьязовский сельсовет | 2022г. | 2022г. | Полный перечень работ (подлежит уточнению в период реализации Программы) | Благоустройство территорий общественного пользования |
| 5 | «Формирование современной городской среды в МР Кармаскалинский район Республике Башкортостан» на 2018-2024г. **Благоустройство Парка Бузовьязы(5 этап)** | СП Бузовьязовский сельсовет | 2023г. | 2023г. | Полный перечень работ (подлежит уточнению в период реализации Программы) | Благоустройство территорий общественного пользования |
| 6 | «Формирование современной городской среды в МР Кармаскалинский район Республике Башкортостан» на 2018-2024г. **Благоустройство Парка Бузовьязы(6 этап)** | СП Бузовьязовский сельсовет | 2024 | 2024 | Полный перечень работ (подлежит уточнению в период реализации Программы) | Благоустройство территорий общественного пользования |

Приложение № 4

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Бузовьязовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2018-2024 годы» от 02.12.2019 № 62/1

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве

и подлежащих благоустройству в 2018-2024 годы\*

| № п\п | Наименование населенного пункта | Наименование общественной территории | Адрес местонахождения общественной территории | Площадь общественной территории, кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2019 год | | | | |
| 1 | Сельское поселение Бузовьязовский сельсовет | Парк Бузовьязы | Кармаскалинский район, с.Бузовьязы,ул.Советская.д.  32г | 9000 |
| 2020 год | | | | |
| 2 | Сельское поселение Бузовьязовский сельсовет | Парк Бузовьязы | Кармаскалинский район, с.Бузовьязы,ул.Советская.д.  32г | 9000 |
| 2021 год | | | | |
| 3 | Сельское поселение Бузовьязовский сельсовет | Парк Бузовьязы | Кармаскалинский район, с.Бузовьязы,ул.Советская.д.  32г | 9000 |
| 2022 год | | | | |
| 4 | Сельское поселение Бузовьязовский сельсовет | Парк Бузовьязы | Кармаскалинский район, с.Бузовьязы,ул.Советская.д.  32г | 9000 |
| 2023 год | | | | |
| 5 | Сельское поселение Бузовьязовский сельсовет | Парк Бузовьязы | Кармаскалинский район, с.Бузовьязы,ул.Советская.д.  32г | 9000 |
| 2024 год | | | | |
| 6 | Сельское поселение Бузовьязовский сельсовет | Парк Бузовьязы | Кармаскалинский район, с.Бузовьязы,ул.Советская.д.  32г | 9000 |

\* адресный перечень с учетом физического состояния по результатам проведенной в установленном порядке инвентаризации

\

Приложение № 5

к муниципальной программе «Формирование современной городской среды в сельском поселении Бузовьязовский сельсовет муниципального района Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2018-2024 годы» от 02 декабря 2019 года№62/1

План реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды в сельском поселении Бузовьязовский сельсовет муниципального района

Кармаскалинский район Республики Башкортостан на 2018-2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование контрольного события Программы | Статус | Ответственный исполнитель Программы | Срок наступления контрольного события (дата) | | | |
| 2019 год | | | |
| I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Контрольное событие № 1 | Составление сметных расчетов по благоустройству общественных территорий | СП Бузовьязовский сельсовет | 31.01.2019 |  |  |  |
| Контрольное событие № 2 | Направление документов на проверку достоверности определения сметной стоимости или проведения Государственной экспертизы работ по благоустройству общественных территорий (при необходимости) | СП Бузовьязовский сельсовет | 16.12.2019 |  |  |  |
| Контрольное событие № 3 | Объявление конкурсных мероприятий по определению подрядных организаций на выполнение работ по благоустройству общественных территорий | СП Бузовьязовский сельсовет |  | 01.05.2020 г. |  |  |
| Контрольное событие № 4 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение работ по благоустройству общественных территорий с подрядными организациями | СП Бузовьязовский сельсовет |  | 31.05.2020 г. |  |  |
| Контрольное событие № 5 | Начало выполнения мероприятий по благоустройству общественных территорий | СП Бузовьязовский сельсовет |  | 01.06.2020 г. |  |  |

1. Значения показателей фиксируются на 31 декабря отчетного года [↑](#footnote-ref-1)